**Estado actual de los Centros De Desarrollo Infantil**

A continuación, se presenta el estado actual de los CDI que construye El Fondo Adaptación, haciendo diferencias entre los momentos en los que se encuentran dichas infraestructuras

**Tabla No.1 CDI- que entran en operación en enero de 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Institución Educativa** | **Cupos – niños de 37 a 60 meses** | **Dotación** |
| Atlántico | Campo de La Cruz | Técnica Comercial La Inmaculada | 60 | Incompleta |
| Atlántico | Campo de La Cruz | De Bohórquez | 60 | Incompleta |
| Atlántico | Campo de La Cruz | Campo de la Cruz | 60 | Incompleta |
| Norte de Santander | Gramalote | IE Sagrado Corazón de Jesús | 80 | Completa |

El ICBF, de Atlántico solicitó a Primera Infancia del Nivel Nacional, algunos elementos del listado remitido por Primera Infancia, en el cual se manifiesta que cuentan con algunos elementos para la dotación de los CDI

**Tabla No.2 CDI Terminado sin dotación:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Institución**  **Educativa** | Observaciones |
| Magdalena | El Banco | Julián Mejía Alvarado- actual Anaxímedes Torres | Se realizaron todos los ajustes sugeridos por el ICBF. Este CDI tiene una cobertura para 60 niños y ya se encuentra terminada.  No cuenta con dotación |

**Tabla No. 3 CDI que están listos para operar, cuentan con dotación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **IE** | **DOTACIÒN** |
| Bolívar | Calamar | Técnica Agropecuaria El Yucal- Sede Barranca Vieja | Con recursos de la Gobernación de Bolívar |
| **Bolívar** | **Soplaviento** | Técnica Agro piscícola Liceo Del Dique Enrique Castillo Jiménez Sede Santiago Amor + Socorro Pérez | Con recursos de la Gobernación de Bolívar |

Los alcaldes de Calamar y Soplaviento realizaron con presupuesto de las alcaldías los cerramientos de las infraestructuras, colocaron angeos, mallas y obras menores.

Es importante establecer comunicación con la Dirección Regional de Bolívar para que se establezca la fecha de operación de los CDI que cuentan con la dotación exigida por el ICBF.

**Tabla No.4 CDI que espera ajustes menores para operar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Institución**  **Educativa** | Observaciones |
| Córdoba | Puerto Libertador- Corregimiento San Juan | Pablo VI- | La alcaldía se comprometió a realizar obras menores exigidas por el ICBF: angeos, fumigación, ubicación puerta externa al CDI. El día de hoy 30 de enero, la Dirección de Infraestructura informa que están en cierre presupuesta. Una vez se cuente el CDP, se iniciará el proceso de contratación de estas obras. |

**Tabla No5. Revisión de ajustes a los diseños realizados por el contratista, que esperan aval del ICBF**

Estos diseños, tuvieron una primera revisión de los profesionales de Infraestructura el ICBF, quienes hicieron observaciones sobre áreas de algunos espacios. Se entregaron las observaciones a los contratistas, hicieron ajustes y estamos a la espera de la última revisión del ICBF con los ajustes realizados por los contratistas.

El proceso de revisión del CDI de Delicias Minas de Santa Cruz, en el departamento de Bolívar se recibió el 18 de diciembre de 2017, se envió a los diseñadores, se hicieron ajustes que se remitieron nuevamente envió al ICBF Y estamos a la espera de una segunda mesa de trabajo para evidenciar que se cumple con los lineamientos entregados al Fondo.

En el mismo proceso se encuentran los siguientes CDI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Institución**  **Educativa** | **Observaciones** |
| Bolívar | Barranco de Loba- Corregimiento Simón Bolívar | Delicias Minas de Santa Cruz- sede Simón Bolívar | El área de los baños no cumple con la norma, tampoco los s espacios del área administrativa. En la zona de servicios solo cumple la cocina. |
| Bolívar | Hatillo de Loba | San Miguel | La distancia del baño al comedor supera los metros establecidos por el ICBF |
| Bolívar | Pinillos | Armenia | No cumple con las áreas establecidas en los lineamientos. |

**Tabla No.6 Proyectos que iniciaron nueva contratación para finalizar infraestructuras en el departamento de Magdalena**

|  |  |
| --- | --- |
| **Municipio** | **Institución**  **Educativa** |
| Pijiño Del Carmen | Pijiño del Carmen |
| Pedraza | CE La Bomba |
| Concordia | Luz Marina Caballero |
| San Zenón- | El Horno |
| Zona Bananera | Thelma Rosa Arévalo |

Estos proyectos fueron objeto de dos mesas de trabajo, en las cuales se reitera el cumplimiento de las áreas aprobadas para los CDI que construye El Fondo. Al revisar los cinco proyectos, se concluyó que las áreas no cumplen, como tampoco algunas zonas

administrativas. En este sentido se informa que El Fondo caducó a la firma Castell Camel, y se contrató al Consorcio ITIEL quien hará los ajustes a los diseños de estos CDI.

**Tabla No.7 CDI que se encuentran en ejecución**

A enero de 2019, los siguientes proyectos se encuentran en ejecución

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento | Municipio | IE | Fecha aproximada de entrega |
| Bolívar | Barranco de Loba | Delicias Minas de Santa Cruz | Abril 2019 |
| Bolívar | Hatillo de Loa | San Miguel | Septiembre de 2019 |
| Bolívar | Hatillo de Loa | María Auxiliadora | Agosto de 2019 |
| Bolívar | Cicuco | La Peña | Agosto de 2019 |
| Bolívar | Pinillos | IE Armenia | Agosto de 2019 |
| Magdalena | El Banco | San Felipe | Obra en incumplimiento |
| Magdalena | San Zenón | María Auxiliadora | Obra en incumplimiento |

**Tabla No.8 Proyecto con CDI en proceso de contratación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Institución Educativa** |
| Magdalena | Santa Ana | IE Antonio Brujees Carmona- sede Rural de Jaraba |
| Sucre | Guaranda | IE de Guaranda, no ha iniciado el proceso de contratación |

**Tabla No 10 Resumen del estado de los CDI que construye El Fondo**

|  |  |
| --- | --- |
| CDI Entregados | 7 |
| CDI terminados sin operar | 3 |
| CDI en ejecución | 7 |
| CDI en ajustes | 1 |
| CDI en contratación para terminar obras | 5 |
| CDI en incumplimiento por la Gobernación | 2 |
| CDI sin iniciar proceso de contratación | 1 |
| total | 26 |